TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL Nº 01/2015 DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº073/2015

PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº10/2015

Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e quinze, O MUNICÍPIO DE SERTÃO SANTANA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua 24 de Março, nº 1890, na cidade de Sertão Santana, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ sob o n.º 94.068.236/0001-03 neste ato representado por seu Prefeito, Sr. SERGIO TEIFKE, como CONTRATANTE e, do outro lado como CONTRATADA,  BEDOLS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.210.068/0001-47, com endereço na Rua Dr. Montaury, 275, Centro, na cidade de Mariana Pimentel, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 92.900-000, representado por seu representante legal, com o objetivo de formalizar a RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL, conforme art. 79, inciso I, da Lei 8.666/93, referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº073/2015, firmado em 02 de julho de 2015, para a prestação de serviços de coleta e destino final de  resíduos sólidos (lixo), sendo a coleta realizada em roteiros distintos, na forma descrita no anexo do contrato inicial, por inexecução contratual nos termos do art. 78, inciso, I, II e V da Lei 8.666/93, com eventuais penalidades a serem aplicadas através de Processo Administrativo Especial iniciado pela Portaria nº 2.540, de 13 de agosto de 2015.

Após ter sido notificada através de Notificação Extrajudicial datada de 10 de agosto de 2015, para a retomada da execução dos serviços paralisados, informou intempestivamente, por e-mail, que estava com o seu veículo com problemas mecânicos e que retomaria o serviço na próxima semana, razão pela qual foi novamente notificada no dia 13 de agosto de 2015 para que se reestabeleça os serviços em 24 horas, entretanto, ao receber a notificação informou que não tem condições de manter a prestação de serviço de coleta de lixo, não tendo mais interesse na manutenção do contrato, assim, o MUNICÍPIO DE SERTÃO SANTANA DECLARA RESCINDIDO UNILATERALMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº073/2015.

Tendo em vista a rescisão unilateral do contrato, o Município reterá os créditos decorrentes do contrato, até o limite dos seus prejuízos, conforme disposto no art.80, inciso IV da Lei 8.666/93, os quais serão apurados por meio do Processo Administrativo Especial iniciado pela Portaria nº 2.540, de 13 de agosto de 2015.

Firma presente termo em 03 (três) vias para todos os efeitos de direito, na presença de duas testemunhas.

Sertão Santana, 14 de agosto de 2015.

SERGIO TEIFKE

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

1 . ________________________________  2. ________________________________

Nome:                                                                Nome:

RG:                                                                    RG: